
项目立项报告

项目编号:                                        
项目名称:           AI智能采集三期              
立项单位:                                       
项目负责人:    方楠    联系电话:  16607557430   

	一、基本信息

	项目名称
	AI智能采集V3.0

	项目负责人
	方楠

	项目主要人员
	范有文、王伟、刘维静、冼东亮、庄智恒、王金辉、刘言、方楠

	主要完成部门
	技术中台部

	项目立项时间
	V1.0-2020年10月1日立项，已在11月20日完成
V2.0-2020年12月1日立项，已在1月1日完成

V3.0-2020年1月25日立项，预计3月1日完成

	项目计划开发周期
	1个月加一周（考虑春节假期）

	项目研发费用预算
	详见（六）资源与投入

	二、项目实施背景及立项目的

	V3.0
（重要）完成对蜂控【舆情模块】的技术支持，承接产品应用落地。

增加【微信公众号】新闻全量采集功能，大幅提高新闻质量。
增加新闻渠道数，优化小公司查询舆情数量，提高舆情覆盖面。
增加采集渠道优先级配置及监控。提升 (新闻数量/性能) 比。
History
V1.0通过基于AI识别技术，将采集系统开发过程中需要开发的部分，尤其是一些url 提取、css/xpath标签、正则表达式等。进行基于人认知识别过程中的特征自动提取。 基于无监督、半监督的采集模式进行自动化采集。节约开发人力资源，数百倍提升入 库数据量。
V2.0通过已经实现的V1.0基础功能，结合实际需求，强化落地场景。研发【竞标数据分析】、【NLP规则舆情】两个功能。



	三、项目的主要研究内容

	V3.0 
1、增加【微信公众号】新闻全量采集功能。微信公众号渠道新闻日入库量不低于10000/天。并且支持按公司名搜索召回。
2、增加新闻渠道数。根据RPA-中登网接口搜索过的历史公司名单。在百度通过历史公司名搜索新闻，将搜索出来的新闻对应的新闻渠道加入渠道列表。
3、增加采集监控能力，可以按渠道搜索最近一次采集的时间、入库量。增加优先级配置能力，可以控制渠道的采集频率。

history
V1.0（已完成）
1、无需导入任何信息，自动采集渠道来源和对应数据。建立全量资讯采集数据库（300个渠道及以上）。资讯数据变业务驱动为数据驱动，赋能算法部门提供充足的NLP训练数据。
2、产出基于AI的模块识别模型，在RPA系统中自动化为用户配置相关位置参数，节约用户配置成本。基本做到资讯相关需求“无需配置，一键采集”。
3、结合自有渠道，完成Cookie权限系统的搭建。维护千级有效权限Cookie。赋能各采集条线进行数据采集。
V2.0（已完成）
1、【竞标数据分析】可以基于目标企业搜索，召回该企业发布的招标信息和该企业所有的中标信息。并关联天眼查数据。该数据可作为知识图谱的原始训练语料，建立企业风控模型和行业评价模型
2、【NLP规则舆情】可以基于目标企业和项目特点进行搜索，自动关联与匹配规则相关的舆情信息，支持以训练数据或句法依存结构导入的先验知识。得出重要性排序过后的舆情情报。且舆情情报中返回影响面（积极/消极）和匹配理由（原因）


	四、项目研发的核心技术及创新点

	1、 核心技术
基于AI自适应位置定位的采集技术，使得采集从传统的css/xpath/正则开发变为了基于人认知网页的“先验知识”。如原先定位搜索框通过HTML-ID标签定位，而现在基于标签的长宽、展示位置、提示内容等定位元素。由于大量的网站都有相似的结构，从而做到了一次开发，全部采集。
将相关的采集定位基于文本密度、先验知识、概率分布、HTML底层原理、页面表现等新特征，创建了完全自动化的新闻采集器。并且基于算法的模块抽象，做到了赋能其他采集业务、RPA业务，产生全新活力。
强调落地现有需求场景，将采集技术和NLP技术结合，解决现有场景中的实际问题。【竞标企业穿透图】解决了竞标信息的知识图谱搭建的基础数据建设的问题，竞标信息知识图谱在业界尚属创新。【项目舆情查询】解决了舆情无法跟项目结合的问题，且舆情都会打上相关性和原因标签，更准确具体。
2、创新点
变业务驱动为数据驱动。由现有业务提出渠道/搜索词模式变为大数据分析推送模式，改变业务流程关系，提升数据赋能能力。



	五、预期的技术指标

	V3.0 技术指标
（1） 全量采集微信公众号新闻不低于10000篇/天。并且支持按搜索词召回微信公众号新闻。
（2） 增加新闻采集渠道至2000+（增加50%）。达到百度用公司名能搜到的新闻，在AIC体验平台都可以搜到的效果。
（3） AIC体验平台增加渠道采集监控页，可监控最近采集的情况。设置渠道采集优先级。
history
V1.0 技术指标（已完成）
（1）自适应采集模版应对总渠道的70%及以上完全实现自动化采集。20%完成人工干预开发量单渠道低于1小时即可完成自动化采集。

（2）有效采集渠道>300。月入总新闻量达到300w以上。(有效采集是指从http://www.5566.net/news.htm  渠道共535个新闻种子渠道中或算法自学习从种子渠道中裂变出的新渠道中，共计有效采集达300个及以上)
（3）总体降低资讯类开发成本\排期80%以上，其他采集业务20%以上。
（4）完成对RPA业务的标签自适应定位任务，使得业务人员不必配置繁重的规则清单，也可以完成RPA操作。
V2.0 技术指标（已完成）
(1) 【竞标企业穿透图】招标信息采集召回率高于85%，中标信息采集召回率高于65%。可查穿透深度不低于3层。分析响应时间不高于1分钟。

(2) 【项目舆情查询】返回舆情与公司相关准确率高于85%，与项目相关准确率高于65%。返回舆情的影响面准确率高于80%，舆情匹配理由的准确度高于80%。



	六、资源与投入

	（1）根据采集量相关的服务器投入。根据过往经验，测试阶段节点应在20个(内存密集)左右。总带宽应在100MB(12.5mb/s)以内。 

（2）mongoDB、ES、redis、Kafka数据库、文件系统。存储数据库二期需支持3000万资讯 HTML原文及结构化数据的存储。redis数据库应支持3000万字符串MD5的去重。文件 系统应支持对应新闻资讯的缩略图、截图采集。 

（3）可能会需要前端工程师(产品UI)的介入 。
（4）一台MAC台式电脑。已论证部分核心算法组件使用unix环境部署为性能更佳或唯一可行解。重构（或替换）这些组件在经济和时间上不可行。Mac台式电脑用于对算法部分强依赖unix内核的部分组件实现高效研发及测试，避免测试搭建虚拟Liunx环境以及开发\测试在windows/linux来回切换引起的时间浪费。


	七、审批意见

	项目主管部门意见
	                               签字

                               年     月     日

	财务部

意  见
	                               签字

                               年     月     日

	总经理

意  见
	                               签字

                               年     月     日




