项目开发计划任务书

项目名称：广州旅游局民宿大数据采集系统

起止年月：2018 年 05 月 30 日至 2018 年 10 月 19 日

承担部门：技术部

项目负责人：方楠

联系电话：16607557430

手机：16607557430

深圳市 深圳比一比网络科技股份有限公司

2018 年 02 月 28 日

1、研发项目所属技术领域

属于《国家重点支持的高新技术领域》中的第一项，“电子信息”领域。

2、研发方式

自主研发。

3、本项目的立项目的

3.1、项目立项目的

广州旅游局在节假日、黄金周期间，有以下监控的需求。

- 预估各景点客流量及人数。

- 统计旅店、民宿入住情况。

- 预估城市的外来人口分布。

- 交通流量监控需求

- 其他监控需求

- 基于此，传统监控手段依赖旅店、酒店、旅游景点进行人工上报。在监控上属于“后知后觉”。得出结论所依赖的数据的时效性、完整性都无法保证，不满足监控需求。

- 我们基于大数据的技术方法，通过在网络上采集民宿数据、舆情数据、消费数据等，结合旅游局已有的数据，建立“旅游局监控数学模型”。对需要监控的各个指标进行大数据分析推论，从而做到预先监控、时时监控，满足了旅游局对监控场景的需求。

3.2、组织实施方式

本项目采用独立研究方式进行研究，公司成立项目研发小组，由 1 名项目负责人带领研发团队，制定立项报告和开发计划，实行集中管理、各方协助，广泛集成的项目开发方式，费用独立核算，如期完成项目开发任务。

4、本项目的国内外比较、现状及发展趋势

4.1、国内外产品对比

本产品在同业内无竞品。相似产品主要在舆情监控方面，并不能满足在旅游局监控落地的需求。

4.2、国内外发展趋势

大数据是实现创新发展的主要动能，建立完善的大数据系统有助于打破信息壁垒，获取数据。分析数据、运用数据是知道人们商业行为、战略决策、未来预期的重要方法。

大数据产品已经应用于消防、警务、交通、气象、园区、物联、电力运营等场景。而在旅游服务监控方面，属于创新性落地场景，尚属国内首例。

5、项目主要研发内容

5.1、核心技术

- 民宿收据网络手机系统

- 通过基于python开发的网络信息采集系统，可以定制化配置模板，满足快速横纵向拓展的需要，可以适配网络上所有的民宿/旅店预定网站。自动化采集互联网公开内容。

- 大数据灵活查询系统

- 通过基于ES的二次开发，可以做到千万级数据秒级查询结果。并支持查询语句的灵活配置。

- 旅游局监控数学模型

- 通过自建机器学习模型，自动化进行无监督聚类分析。可以找到最优化的特征组并返回特征组的权重，通过召回的特征组，了解每个监控指标的内在关系，并得出预测结果。

5.2、技术指标

- 采集系统的采集延迟低于1分钟，数据丢失率低于5%。

- 采集系统可以做到自动去重，去重准确率高于90%。

- 大数据零花查询系统，千万级数据量查询时间低于1秒。

- 旅游局监控数据线模型，道路流量在不产生突发事件的情况下，误差低于20%、景点人数误差低于15%、民宿人数误差低于5%、其他预测指标误差低于20%。

5.3、技术创新点

- 创新性使用大数据技术落地旅游监控方向。

- 采集系统高可用、高健壮、高拓展。

- 优化的ES查询技术

- 高精度自进化旅游局预测数学模型，可以通过数据的积累提高预测精度。

- 预期目标、实施方案

- python数据采集模块的搭建

- ES灵活查询模块的搭建

- 基于旅游局需求的监测点的机器学习预测算法

7、现有研发条件和工作基础

深圳市比一比网络科技股份有限公司（比一比大数据）成立于 2008 年，是一家为IT 综合解决方案与信息系统集成提供服务的国家级高新技术企业。专业从事 IT 应用解决方案、系统集成、信息行业软硬件产品销售和产品售后服务一体化支持服务，是行业内顶尖的信息科技企业。

深圳市比一比网络科技股份有限公司总部设在深圳，分别在香港、广州设有分公司和办事处。是经政府认定的

国家级高新技术企业、深圳市软件企业，通过了 ISO9001 国际质量体系认证，同时拥

有十多项计算机软件著作权和软件产品证书，并获得政府基础软件专项项目支持。凭借

强大的技术团队多年来在 IT 运维领域实践积累的丰富经验，在信息科技领域迅速崛起。

目前已为多家大型企业包括金融、政府、制造、电力、零售等不同行业的客户提供了一

系列专业的技术服务和软硬件解决方案。

8､项目实施进度

| 项目进度安排 | 主要工作内容 | 参与人员 |
| --- | --- | --- |
| 2018.05.30-2018.06.8 | 完成需求分析和软件设计 | 方楠、谢鋆、丁宗仰、陈明辉、蒋立民、周春莲、郑永乐 |
| 2018.06.11-2018.06.22 | 完成爬虫模块的开发和数据清洗 |  |
| 2018.06.25-2018.08.21 | 完成报告撰写和人工二次数据清洗 |  |
| 2018.08.23-2018.10.19 | 编写技术设计文档；项目测试，项目完成 |  |

9､项目经费预算

| 序号 | 费用类别 | 累计发生额 （单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员人工费用 |  |
| （1）工资薪金 |  |  |
| （2）津贴、补贴 |  |  |
| （3）奖金 |  |  |
| （4）五险一金 |  |  |
| （5）外聘科技人员劳务费 |  |  |
| 2 | 直接投入 |  |
| （1）材料费 |  |  |
| （2）燃料费 |  |  |
| （3）动力费 |  |  |

大数据可视化管理系统

7

| （4）中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 |
| --- |
| （5）不构成固定资产的样品、样机费 |
| （6）一般测试手段购置费 |
| （7）试制产品检验费 |
| （8）用于研发活动的运行维护、调整、检验、维修等费用 |
| （9）固定资产租赁费 |
| 3 | 折旧费用与长期费用摊销 |
| （1）研究开发活动的仪器、设备折旧费 |  |
| （2）研究开发活动的建筑物折旧费 |  |
| （3）研发设施的改建（装）、装修和修理长期待摊费用 |  |
| 4 | 无形资产摊销 |
| （1）软件 |  |
| （2）专利权 |  |
| （3）非专利技术 |  |
| 5 | 设计费用 |
| （1）新产品设计费 |  |
| （2）新工艺规程制定费 |  |
| 6 | 设备调试费与试验费用 |
| （1）用于研发而研制特殊、专用机器费用 |  |
| （2）新药研制的临床试验费 |  |
| 7 | 委托外部研究开发投入额 |
| 8 | 其他费用 |
| （1）技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费 |  |
| （2）研发成果的检索、知识产权的申请费、注册费、代理费 |  |
| （3）论证、评审、鉴定、验收费用 |  |
| （4）会议费、差旅费、通讯费 |  |
| （5）高新科技研发保险费 |  |
| 09 | 合计数（01+02+03＋···+08） |

大数据可视化管理系统

8

10､项目设备清单（计入本项目研发成本的设备清单）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 设备总价 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

11、项目计划确认和批准

项目负责人签字： 年 月 日

公司领导审批意见： 年 月 日

要求：

1、项目责任人应按要求定期向公司提交进度报告，项目若有方向性变动，项目责

任人应及时提交书面报告；

2、项目经费使用应符合公司财务规范，合理使用项目经费。