比一比媒体大数据支撑平台

合同编号：

- 方：深圳报业集团控股公司

乙    方：深圳市比一比网络科技有限公司

签约日期：2019年【07】月【01】日

甲方： 深圳报业集团控股公司

法定代表人：

地址：

电话：

联系人：

邮箱：

乙方： 深圳市比一比网络科技有限公司

法定代表人：杜卫红

地址：深圳市南山区科苑北讯美科技广场1号楼3楼306

电话：0755 - 8832 1616

联系人：张岩18675507635

邮箱：zhangyan@beyebe.com

以上主体单独称为“一方”，合称为“双方”。

经甲、乙双方充分协商，本着平等互利、诚实信用的原则，根据我国相关法律法规的规定，签署本合同如下，以资共同信守。

- 定义

除非上下文另有所指或文义另作说明，下列词语在本合同中具有如下含义：

- 软件产品：指乙方提供的标准化及商品化的软件产品。

- 服务产品：指乙方提供的商品化的服务产品。

- 服务：指乙方按照合同约定，提供的标准服务。

- 合作内容

深圳市比一比网络科技有限公司（以下简称乙方）向 深圳报业集团控股公司（以下简称甲方）提供以下产品：

软件产品名称：媒体大数据支撑平台（初步沟通的功能列表及排期见附件一）

比一比将会履行开发承诺和运维承诺，保质保量按时完成技术开发。合同签订后将在五日内交付《需求分析确认书》，依据该需求分析确认书完成项目开发（详情见合同第四条服务细则）。

第三条  费用及支付

1.经双方确认，本合同总价款为：¥150,000.00元（大写：拾伍万元整），含税。

2.自本合同双方签章之日起5个工作日内，甲方支付：¥150,000.00元（大写：拾伍万元整）至乙方指定收款账户作为本次合同的款项。乙方收到款项后五（5）个工作日内为甲方开具等额发票。（需不需要标注是增值税专用发票？）

3.甲方合同款的支付方式为：银行汇款。

4.乙方收款账户信息如下：

收款单位：深圳市比一比网络科技有限公司

开 户 行：兴业银行深圳分行天安支行

账    号：3371 1010 0100 1248 13

第四条   服务细则

- 本协议有效服务期3个月，自2019年07月01日起至2019年9月30日止，合同自双方签字盖章之日起正式生效。甲方将在合同签订后5个工作日内交付《需求分析确认书》，书中包含项目安排、技术目标和原型设计。甲方需在5个工作日内响应并修改《需求分析确认书》。在需求正式确定后（或甲方在5个工作日内未响应），依据《需求分析确认书》正式启动技术开发。验收后正式计算服务期。服务期为从验收当日计算后3个月整。

- 只要依据《需求分析确认书》完成项目开发。乙方有权在项目安排预定的时间到期前的任何一天启动验收流程。甲方需在启动验收流程后依据《需求分析确认书》的技术要求，5个工作日内完成验收。完成验收后即时计算服务期。甲方5个工作日未响应验收流程，即为放弃验收，开始计算服务期。

- 服务期内，甲方针对技术细节点未完整履行的部分（比如承诺采集20个渠道，但是交付时尚未想好哪20个，在服务期中继续增加的场景）。乙方接到甲方要求立即继续开发，不得推诿。小变动乙方需在一个工作日内口头反馈简易计划。大变动需在三个工作日内提供书面的系统修改计划。未在《需求分析确认书》涉猎的技术点，需要签订合同补充协议后开发。

- 由于本合同涉及网络采集类服务支持，服务内有可能会遇到第三方目标采集网站直接停站、被采集网站改版、反采集系统升级等不可抗力情况。甲方将会积极解决问题。采取包括但不限于“优化采集策略”、“升级突破能力”、“寻找替代方案”、“寻找替代渠道”等方式方法。若还不能解决问题导致服务不能履行，且甲乙双方未达成和解一致的情况，甲方按时间折算退还剩余服务费服务终止，乙方不承担其他违约责任。

- 本协议期限届满时，如双方均未提出结束合作的书面要求，则协议期限自动顺延 叁 (3)个月；若在协议期限的每一次顺延期限届满时，双方仍均未提出结束合作的书面要求，则协议期限将每次自动顺延 壹(1) 年。（没看懂，到底是三个月还是一年？）

第五条   产品交付及验收 ？

1.交付地点：深圳市比一比网络科技有限公司。

2.交付时间：依据《需求分析确认书》注明时间交付。

3.如甲方、短信联调联试等相关接口文档及技术方案未能及时、完整提供，或在短信联调联试过程中存在第三方不配合或处理不及时等情况的，产品交付时间顺延且乙方不承担违约责任。

3.如甲方有超过《需求分析确认书》确定需求内容之外的额外开发需求，需签订合同补充协议后开发。如未签订补充协议，甲方不得以额外开发需求延迟验收。

4、验收：乙方完成甲方系统开发并部署至测试环境的5个工作日内,甲方按附件一功能列表对系统进行验收，如甲方未提出书面异议则视为系统符合合同约定。

第六条 甲方权利与义务

1.甲方有权在合同规定范围内使用软件产品和服务产品。

2.甲方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定的期限向乙方支付本合同项下的价款。

3.未经乙方书面许可，甲方对本合同项下所涉之软件产品和服务产品及其相关文件不得有销售、发行、转让、复制、出租、赠与、提供、抄袭及修改等任何侵权之行为。

4.甲方不得协助第三者对本合同项下所涉之软件产品和服务产品及其相关文件作出侵权行为，否则，甲方应与第三者承担共同侵权之连带赔偿责任。

第七条  乙方权利与义务

1.乙方有权获得本合同约定的价款。

2.乙方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定向甲方提供软件产品和服务产品。

3.当本合同项下之软件产品和服务产品版本升级时，乙方可应甲方申请提供新版软件，相关的费用、服务等条款由双方另行协商并签订书面合同。

4.乙方有权拒绝甲方提出的合同约定之外的不合理服务要求。

5.乙方不承担因第三方接口等第三方原因导致乙方软件产品功能无法实现或软件产品无法正常运行的责任。

6.乙方不承担因甲方人员进行非法操作、密码泄露、病毒感染、硬件网络故障等非乙方原因导致的系统紊乱的责任，可协助甲方恢复系统正常运行，工作日2个小时内响应甲方，非工作日范围则下一工作日的2小时内响应甲方。

第八条  声明及保证

每一方均不可撤销的对对方声明及保证：

- 拥有合法资质从事本合同项下之交易，且该交易符合其经营范围之规定。

- 可全权订立本合同并履行其于本合同项下之义务。

- 其授权代表具有充分授权，有权签署本合同。

- 其已向另一方披露可能对履行本合同项下，产生重大不利影响的所有文件及信息。

第九条  技术服务（生效和有效期） 可删除

1.如甲方正常使用软件过程中出现问题，乙方应协助解决。如须乙方到现场提供技术支持，甲方支付人工费用¥2,000.00元/人天（含往返时间）及差旅费（交通、住宿等），技术支持原则上不超过5天，超过的需双方另行协商。

2.在甲方正常使用情况下，乙方软件产品的使用期为三个月，即2019年07月01号—2019年09月30号。自部署至甲方指定服务器之日起计算。

3.

第十条  免责条款

1.“不可抗力”是指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。出现不可抗力事件时，遭受不可抗力的一方应以书面形式及时、充分地告知对方，并在5个工作日内提供事件详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。基于不可抗力事件致使本合同部分或全部不能履行或延迟履行的，按照履行合同的影响程度，由甲乙双方协商决定延迟履行或部分履行或解除合同，双方于彼此间不承担任何违约责任。

不可抗力事件包括但不限于：政府行为、自然灾害、战争等其它类似不可预见，不可避免、不可克服的客观事件

2.以下事件发生时，甲乙双方互不承担违约责任：

（1）软件、系统等服务设备维护、检修过程中发生断电等非人为因素造成的不可抗拒情况；

（2）基础电信业务经营者电信线路服务（网络通讯）中止；

（3）因遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。

3.网站更新造成采集不到数据的情况（方楠补充）

第十一条  法律适用与争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，提交乙方所在地人民法院管辖。

第十二条  附则

1.与本合同有关的一切通知、函件，都必须以甲乙双方于本合同文首确认的联系方式为准，若有变更，须提前5个工作日以书面形式（邮件）通知对方。一方向另一方发出的通知，以电子邮件形式发送的，自电子邮件进入收件方指定之电子邮件系统的时间即视为已送达；以快递或挂号邮件形式发送的，以对方签收之日或发出之日第5日视为送达。

2.如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款应不受影响。

3.本合同的附件、补充协议，以及通过电子邮件形式确认的执行单等为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，必要时可签署书面补充协议，其效力与本合同相同。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

5.免责声明：如果甲方公司所开展的业务需前置审批，甲方公司在未获得前置审批之前使用乙方公司产品而产生的任何责任由甲方自行承担乙方概不负责。

（以下无正文）

甲方：深圳报业集团控股公司（盖章）

法定代表人或授权代表：                    （签字）

日期：

乙方：深圳市比一比网络科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

日期：